INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

TRABAJO DIRIGIDO

1. DATOS GENERALES

| No. Informe: | 12 | Periodo Semanal: | 20/04/2026 - 24/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Practicante: | Diego Armando Coa Veliz | Institución: | Carrera Administración de Empresas |
| Área Interna: | Dirección de carrera | Responsable Área Entidad: | Ingeniero Boris Bellido |

2. DETALLES DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| Actividades | Dificultades presentadas | Acciones para superar la dificultad | Resultados alcanzados |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración del módulo de Deflación de Valores y Poder Adquisitivo (calcularDeflacionSalarial). | Los operadores matemáticos generaban errores fatales (divisiones por cero) si el usuario cargaba un archivo Excel con años de IPC nulos o incompletos. | Se incorporó un sistema de validación condicional que previene divisiones inválidas y formatea las tasas de inflación temporal correctamente. | El usuario obtiene datos exactos sobre la pérdida de valor monetario frente a la inflación empírica. |
| Reunión de coordinación técnica con la Ing. Emilia Gamarra (Sistemas Postgrado ENAP) y el director de Carrera. | Se requería evaluar la viabilidad de escalar la herramienta y analizar mejores prácticas UX observando el sistema externo OrbisMacro. | Se realizó un análisis comparativo de las tablas de trabajo, observando flujos de acceso de usuarios y estructuración de la interfaz macroeconómica. | Adquisición de valiosa retroalimentación arquitectónica sobre la gestión de estudiantes y despliegue de simuladores web de uso intensivo. |

| Despliegue de componentes visuales de resultados. | Reestructuración urgente de las tablas generadas en el sistema para acatar los requerimientos de mayor nivel de detalle solicitados por la Cátedra en las reuniones. | Ampliación del código del contenedor principal para recibir y mapear dinámicamente la nueva matriz de detallesCalculo en las tablas visibles del simulador. | Un módulo económico robusto, validado institucionalmente y con un alto nivel de desglose de datos. |
| --- | --- | --- | --- |
| Segunda reunión de revisión de Sprints con el docente de la materia, Lic. Diego Coria (23/04). | Observaciones referentes a la precisión visual: los gráficos curvos suavizados de la librería recharts no reflejaban la "exactitud" rígida que exige el análisis económico. | Se ajustaron las propiedades paramétricas de renderizado gráfico para forzar trazos rectos, y se planificó la funcionalidad de exportación a PDF para las tablas de resultados. | Release completado. Aprobación oficial del avance del Sprint. Interfaz y gráficos corregidos para apegarse al rigor académico solicitado por el área de estadística. |

| Actividades | Dificultades presentadas | Acciones para superar la dificultad | Resultados alcanzados |
| --- | --- | --- | --- |

| Diego Armando Coa Veliz | Ingeniero Boris Bellido |
| --- | --- |
| PRACTICANTE | SUPERVISOR |