INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

TRABAJO DIRIGIDO

1. DATOS GENERALES

| No. Informe: | 4 | Periodo Semanal: | 23/02/2026 - 27/02/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Practicante: | Diego Armando Coa Veliz | Institución: | Carrera Administración de Empresas |
| Área Interna: | Dirección de carrera | Responsable Área Entidad: | Ingeniero Boris Bellido |

2. DETALLES DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| Actividades | Dificultades presentadas | Acciones para superar la dificultad | Resultados alcanzados |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementación del Diagrama de Caja y Bigotes (Boxplot) para la detección visual de la dispersión extrema. | Identificar algorítmicamente qué datos correspondían a valores "normales" y cuáles eran valores atípicos. | Se programó un filtro de seguridad en el código que aísla los valores atípicos antes de inyectarlos en el componente de visualización. | Un diagrama paramétrico profesional que expone gráficamente la concentración de los datos y sus extremos. |
| Refactorización crítica de la arquitectura del Frontend y creación de utilidades (utils/). | El archivo controlador de la interfaz superó las 1000 líneas de código, volviéndose inmanejable y difícil de mantener. | Se modularizó el proyecto extrayendo toda la lógica de cálculo al archivo independiente estadisticaUnidimensional.js. | Código limpio, altamente organizado y escalable, sentando una base sólida para integrar los módulos del siguiente Sprint. |
| Etapa de Aseguramiento de Calidad (QA) e integración de la librería sileo para el manejo de alertas. | El sistema fallaba silenciosamente si el usuario intentaba ejecutar cálculos sin haber seleccionado previamente una columna de datos. | Se configuraron notificaciones interactivas emergentes que bloquean la ejecución y guían al operador. | Despliegue de un Módulo de Estadística Descriptiva (Temas 3 y 4) estable, robusto y guiado para el usuario final. |

| Diego Armando Coa Veliz | Ingeniero Boris Bellido |
| --- | --- |
| PRACTICANTE | SUPERVISOR |