INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES

TRABAJO DIRIGIDO

1. DATOS GENERALES

| No. Informe: | 9 | Periodo Semanal: | 30/03/2026 - 03/04/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Practicante: | Diego Armando Coa Veliz | Institución: | Carrera Administración de Empresas |
| Área Interna: | Dirección de carrera | Responsable Área Entidad: | Ingeniero Boris Bellido |

2. DETALLES DE ACTIVIDADES REALIZADAS

| Actividades | Dificultades presentadas | Acciones para superar la dificultad | Resultados alcanzados |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo del motor base para el procesamiento de series cronológicas (estadisticaSeriesTiempo.js). | Los distintos métodos de pronóstico requerían configuraciones completamente diferentes (parámetros k, arreglos de pesos, constantes alfa). | Se centralizó la lógica en una sola función modular que recibe un objeto de configuración (config) y enruta dinámicamente el cálculo según el método seleccionado. | Un único motor algorítmico capaz de ejecutar promedios simples, ponderados y suavizamientos de forma intercambiable. |

| Implementación de rutinas de conversión de tipos de datos de entrada desde la Interfaz de Usuario. | Los pesos de ponderación ingresados por el usuario se recibían como cadenas de texto continuas (ej. "0.5, 0.3, 0.2"), bloqueando la iteración matemática. | Se programó un bloque de limpieza que fragmenta la cadena de texto, recorta espacios y convierte cada elemento en un arreglo numérico iterativo. | Transformación transparente de datos del usuario hacia matrices matemáticas listas para ser procesadas por el sistema. |
| --- | --- | --- | --- |
| Construcción del sistema de auto-evaluación algorítmica para los pronósticos (Métricas de Error). | Mostrar solo la curva de pronóstico no ofrecía retroalimentación técnica al usuario sobre la fiabilidad de la proyección realizada. | Se integraron sumatorias acumulativas en los bucles principales para capturar y promediar las diferencias entre los datos reales y los proyectados. | El sistema genera y exporta automáticamente indicadores globales de error (Error Medio y Error Cuadrático) empaquetados en la respuesta JSON. |

| Actividades | Dificultades presentadas | Acciones para superar la dificultad | Resultados alcanzados |
| --- | --- | --- | --- |

| Diego Armando Coa Veliz | Ingeniero Boris Bellido |
| --- | --- |
| PRACTICANTE | SUPERVISOR |